北京市财政支出项目

2023年度绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市粮食和物资储备局 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市粮食和物资储备局综合事务中心 |
| 项目名称 | 信息系统运维类项目 |
| 评价部门 | 北京市粮食和物资储备局 |
| 参与评价 中介机构 |  |
|  | 北京中育才会计师事务所有限公司 |

北京市粮食和物资储备局

二○二四年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等	4

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10

（一）主要经验及做法	10

（二）存在的问题及原因分析	10

六、有关建议	11

七、其他需要说明的问题	12

八、附件	12

信息系统运维类项目项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件规定，北京市粮食和物资储备局成立绩效评价工作组，对北京市粮食和物资储备局综合事务中心“信息系统运维类”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《国家粮食和物资储备局关于印发〈粮食购销领域监管信息化规范〉的通知》（国粮规〔2022〕78号）、《国家粮食和物资储备局关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见》（国粮发〔2020〕6号）、《粮食流通管理条例》（中华人民共和国国务院令第740号）等文件要求。各地全面建成覆盖地方政策性粮食的数字化监管系统，粮食购销领域穿透式监管能力大幅提升，智能化监管水平不断提高。坚持底线思维，严格落实等级保护和分级保护制度，强化关键信息基础设施和重要信息系统安全保障，完善信息化运行维护保障长效机制，确保粮食和物资储备信息系统的安全。

为保障北京市粮食和物资储备局（以下简称“市粮食和储备局”）信创环境终端、外设、服务器、安全设备、网络设备、配套系统安全软件、内网OA系统的正常运行，提高市粮食和储备局信创环境信息化运行维护服务能力，加强信息化基础设施的运行安全。市粮食和储备局综合事务中心开展信息系统运维类项目。

2.主要内容及实施情况

该项目由北京市粮食和物资储备局综合事务中心（以下简称“市粮食和储备局综合事务中心”）组织实施，市粮食和储备局综合事务中心承担市粮食和储备局机关综合服务保障、离退休干部管理服务、信息化建设、资产维护管理等事务性工作。该项目内容主要为保障市粮食和储备局信创环境中终端、外设、服务器、安全设备、网络设备、配套系统安全软件、电子政务外网OA系统、档案管理系统、财务内控系统、电子政务内网OA系统的正常运行，提升局内办公效率，实现运行维护工作标准化、专业化、高效化。

3.资金投入和使用情况

该项目2023年预算批复金额为1,873,479.55元，其中年初预算1,408,809.55元，年中追加464,670.00元，实际到位金额为1,873,479.55元，全部为市级财政资金。截至2023年12月31日，实际支出金额为1,870,670.00元，预算执行率为99.85%，结余资金由财政收回。其中信创环境信息系统运维技术服务费1,406,000.00元、市级粮食管理平台运维服务费464,670.00元。

## （二）绩效目标

该项目总体目标为：1.通过专业化的服务实现市粮食和储备局信息系统基础支撑环境中间件、数据库、版式软件、流式软件、版式转换软件、防病毒、防病毒、打印机产品的质保性运行维护工作目标。2.通过专业化的服务实现市粮食和储备局信息系统基础支撑环境服务器、网络及安全产品、系统安全产品、系统环境软件产品、办公应用软件、终端、外设的保障性运行维护工作目标。3.通过专业化的服务实现市粮食和储备局内部办公平台、档案管理系统、财务（内控）管理系统、OA系统的保障性运行维护工作目标。4.及时处理和解决突发故障，保障系统的正常运行；指导员工掌握系统应用软件的操作及使用方法，基本杜绝误操作；保障系统的易用性，稳定性，数据的准确性，完整性和及时性；实现对系统故障的主动防御；优化系统。提升系统的易用性，展示友好性；进一步为信息化应用提供有力支撑，防控信息安全风险，营造良好的信息化运行氛围。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：系统维护数量≥6个；硬件维护数量≥	316个；软件维护数量≥2367个。

2.质量指标：产品质保维护响应率	=100%；软件、硬件、系统正常运行率≥99%；验收合格率=100%。

3.进度指标：平均故障应急响应时间≤2分钟；平均故障修复时间≤4小时；硬件设备巡检频率≥4次/月。

4.成本指标：项目预算控制数1,873,479.55元。

5.效益指标：系统利用率≥99%；硬件、资源利用率≥99%；确保市粮食和储备局信息系统安全稳定运行≥99％。

6.服务对象满意度指标：使用人员满意度≥95％。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对信息系统运维类项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

## （三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、专家评价预备会、专家评价会等环节，根据专家组意见，在征求市粮食和储备局及项目单位意见的基础上，形成最终报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分88.00分，其中，项目决策9.00分、项目过程17.00分、项目产出40.00分、项目效益22.00分，项目综合绩效评定结论为“良”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10.00 | 9.00 |
| 过程管理 | 20.00 | 17.00 |
| 项目产出 | 40.00 | 40.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 22.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 88.00 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

## （二）评价结论

该项目立项依据较为充分，项目立项程序规范，制定了相关制度执行，基本按照相关要求及制度执行，通过实施该项目，确保市粮食和储备局信息系统安全稳定运行，但是项目立项资料完整性不充分，项目实施内容与部门规划的相关性呈现不够清晰。部分绩效指标不够明确，需进一步细化、量化，预算编制有待加强，项目资金执行过程管理存在不足，存在合同履行及资金使用风险。项目管理制度不够明确，项目实施方案不全面，项目实施过程归档资料不全面，项目绩效资料需进一步归集。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项情况

该项目依据《国家粮食和物资储备局关于印发〈粮食购销领域监管信息化规范〉的通知》（国粮规〔2022〕78号）、《国家粮食和物资储备局关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见》（国粮发〔2020〕6号）、《粮食流通管理条例》（中华人民共和国国务院令第740号）等文件要求设立，项目立项依据较为充分。该项目依据市级财政部门预算编报要求，编制2023年项目预算、填报《项目申报书》和《项目支出绩效目标申报表》等材料，随部门整体预算安排一并报经市粮食和储备局党组会议审议后正式报送；2023年3月14日，召开市粮食和储备局党组会议，会议原则同意“北京市粮食和物资储备局综合事务中心信息系统运维类项目资金使用计划”，经局党组集体决策后开展，项目立项实施程序规范。但项目立项资料完整性不充分，项目实施内容与部门规划的相关性呈现不够清晰，缺少项目后续发展计划。

- 2.绩效目标情况

该项目绩效目标设置较为合理，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求及产出。但部分绩效指标不够明确，需进一步细化、量化。如时效指标设置为“平均故障应急响应时间≤2分钟，平均故障修复时间≤4小时，硬件设备巡检频率≥4次/月”，阶段性任务的时间节点体现不够全面，未体现采购、合同签订、验收等重要时间节点。

- 3.资金投入情况

该项目预算申报资金为1,873,479.55元，项目预算内容分为两部分，包括信创环境信息系统运维技术服务、市级粮食管理平台运维服务。该项目预算测算依据市场价信息进行测算，并进行预算评审，预算编报、预算调整环节均随部门整体预算安排报经市粮食和储备局党组审议，预算申报内容基本合规，但预算编制精细度有待进一步加强。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理情况

市粮食和储备局综合事务中心制定了《北京市粮食和物资储备局综合事务中心内控制度手册》，明确了收支业务控制要求，财务制度建设较为规范。费用支出根据项目资金预计支出情况填报支出审批单、支出申请单，经过经办人、财务负责人、单位负责人审批通过后进行支付。但项目资金执行过程管理存在不足，未结合当年财政预算资金使用时限要求科学设定合同款项支付条件及有关权利义务，在未验收的情况下提前支付款项，存在合同履行及资金使用风险。如：（1）市粮食和储备局综合事务中心与北京首钢自动化信息技术有限公司签订的《技术服务合同》中约定“本项目验收合格，甲方收到乙方出具的等额发票后5个工作日内支付合同剩余款项，即：¥562,400.00元（人民币大写：伍拾陆万贰仟肆佰元整）”，验收时间为2024年1月15日，剩余款项实际于2023年11月28日支付。（2）市级粮食管理平台运维服务2024年1月26日出具验收报告，实际于2023年12月13日一次性支付山东金钟科技集团股份有限公司合同资金。

- 2.组织实施情况

市粮食和储备局综合事务中心制定了《北京市粮食和物资储备局运维人员管理制度》《北京市粮食和物资储备局综合事务中心内控制度手册》等管理制度，且根据项目实施内容制定了项目实施方案。

该项目由市粮食和储备局综合事务中心委托北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司代理招标相关事宜，经评审专家评审，中标结果为北京首钢自动化信息技术有限公司为成交供应商，于2023年5月10日与市粮食和储备局综合事务中心签订《技术服务合同》，合同金额为1,406,000.00元。2023年8月23日，山东金钟科技集团股份有限公司与市粮食和储备局综合事务中心签订《市级粮食管理平台运维服务合同》，合同金额为464,670.00元。在2024年1月分别上述服务进行验收，并出具验收报告，验收结论为“在合同规定时间内完成相关服务工作，准予验收”。该项目在执行过程中基本按照相关要求及制度执行。但是业务管理存在以下问题：

一是项目管理制度不够明确，如《北京市粮食和物资储备局运维人员管理制度》中未明确日常监管措施。此外，项目实施方案不全面，缺少采购方式、日常监管和验收机制等内容。

二是合同签署规范性不足。（1）合同签署时间晚于合同起始时间，如：市粮食和储备局综合事务中心与北京首钢自动化信息技术有限公司签订《技术服务合同》，签订时间为2023年5月10日，但是合同有效期限为2023年4月至2023年12月；市粮食和储备局综合事务中心与山东金钟科技集团股份有限公司签订《市级粮食管理平台运维服务合同》，签订时间为2023年8月23日，但运维时间为2023年7月1日起至2023年12月31日。（2）市粮食和储备局综合事务中心与山东金钟科技集团股份有限公司签订的《市级粮食管理平台运维服务合同》中约定“2023年12月15日前，在收到乙方开具的增值税发票后，一次性向乙方支付本合同约定的全部金额”，运维费支付进度要求未与验收结果相结合，且运维合同中验收条款不明确。

三是项目实施过程归档资料不全面，运维报告和运维档案移交资料不完整。

## （三）项目产出情况

该项目软件维护数量3162个，系统维护数量6个，硬件设备巡检52次；产品质保维护响应率100%，软件、硬件、系统正常运行率99%，验收合格率100%；平均故障应急响应时间2分钟，平均故障修复时间4小时，硬件设备巡检频率4次/月。但时效指标中阶段性任务的时间节点体现不够全面，未体现采购、合同签订、验收等重要时间节点。

## （四）项目效益情况

通过该项目实施，确保市粮食和储备局信息系统安全稳定运行，项目实施具有良好的效益。但项目绩效资料归集不充分，如系统利用率99%，硬件、资源利用率99%等方面效果支撑资料不充分。

该项目服务对象满意度指标设置为“使用人员满意度≥95％”，该项目对使用人员进行了满意度调查，但缺少满意度调查分析报告，满意度调查工作需进一步加强。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目实施按照《北京市粮食和物资储备局运维人员管理制度》《北京市粮食和物资储备局综合事务中心内控制度手册》管理项目，项目实施进行了预算评审、公开招投标，项目实施之后做好验收工作。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目立项资料完整性不充分

项目立项资料完整性不充分，项目实施内容与部门规划的相关性呈现不够清晰，缺少项目后续发展计划。

2.部分绩效指标不够明确，需进一步细化、量化

部分绩效指标不够明确，需进一步细化、量化，如时效指标中阶段性任务的时间节点体现不够全面，未体现采购、合同签订、验收等重要时间节点。

3.项目管理过程不够规范

预算编制有待加强，部分资金在未验收的情况下提前支付款项，制度及实施方案内容不全面，合同签署规范性不足，项目实施过程归档资料不全面等。

4.项目绩效资料归集不充分

项目绩效资料归集不充分，如系统利用率，硬件、资源利用率等方面效果支撑资料不充分，缺少满意度调查分析报告。

# 六、有关建议

## （一）加强项目前期论证

## 建议制定项目中长期规划及后续发展计划，加强决策管理及项目前期需求分析论证，提高决策科学性。

## （二）科学设置绩效目标

建议科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，提高绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性。时效指标明确各阶段性任务的时间节点，体现采购、合同签订、验收等重要时间节点。

## （三）加强项目全过程管理

建议进一步细化预算编制资料，资金使用与验收结果相结合；进一步完善资金支付计划、成本管控措施、合同管理、项目监督管理、风险防控和验收管理等内容；加强项目执行过程中的监督管理，完善项目管理制度，细化项目实施方案，完善日常监管和验收机制等内容；规范合同签订，及时签署合同，完善合同条款；加强采购管理，完善采购过程材料。

（四）加强绩效成果展示

建议加强绩效成果展示，重视绩效成果及相关资料的收集。重视满意度调查，依据项目内容分层设计调查问卷，加强对问卷的统计分析和结果应用。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据该项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件：指标体系及打分情况表

附件

- 信息系统运维类项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 1.50 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.50 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3.00 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5.00 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 2.00 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 5.00 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10.00 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 25 | 17.00 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 5.00 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 88.00 |